SPRING PLANNING

| Mã sprint | 5 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 14/10/2025 |
| Thời gian kết thúc | 20/10/2025 |

### 1. Mục tiêu Sprint

- Code giao diện chính, chức năng của Thu ngân & Kế toán

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-28 | Theo dõi hóa đơn và chứng từ | Trung bình | 3 | Lê Hoàng Ninh | Done |
| US-29 | Tạo hóa đơn thanh toán cuối cùng | Cao | 5 | Lê Hoàng Ninh | Done |
| US-30 | Chuyển toàn bộ chứng từ cho kế toán | Trung bình | 2 | Lê Hoàng Ninh | Done |
| US-31 | Tổng hợp dữ liệu tài chính | Cao | 5 | Lê Hoàng Ninh | In Progress |
| US-32 | Quản lý doanh thu, chi phí | Cao | 5 | Lê Hoàng Ninh | In Progress |
| US-33 | Xuất báo cáo tài chính, thuế, quản trị | Cao | 8 | Lê Hoàng Ninh | In Progress |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI cho module hóa đơn, chứng từ | Lê Hoàng Ninh | 16/10/2025 | Figma, TailwindCSS, Deluxe Template |
| Xây dựng chức năng theo dõi hóa đơn và chứng từ | Lê Hoàng Ninh | 19/10/2025 | ASP.NET Core Web API 9.0, Entity Framework Core, SQL Server, Razor Pages, Bootstrap 5 |
| Phát triển chức năng tạo hóa đơn thanh toán cuối cùng | Lê Hoàng Ninh | 19/10/2025 | ASP.NET Core Web API 9.0, Entity Framework Core, SQL Server, Razor Pages, MoMo Payment API, SignalR, Bootstrap 5 |
| Viết API chuyển toàn bộ chứng từ cho kế toán | Lê Hoàng Ninh | 17/10/2025 | ASP.NET Core Web API 9.0, Entity Framework Core, SQL Server, Razor Pages, Bootstrap 5, jQuery |
| Phát triển module tổng hợp dữ liệu tài chính | Lê Hoàng Ninh | 18/10/2025 | ASP.NET Core Web API 9.0, Entity Framework Core, SQL Server, BCrypt.Net-Next, JWT Bearer Authentication |
| Xây dựng chức năng quản lý doanh thu, chi phí | Lê Hoàng Ninh | 19/10/2025 | ASP.NET Core Web API 9.0, SignalR, Entity Framework Core, SQL Server, Bootstrap 5 |
| Tạo tính năng xuất báo cáo tài chính, thuế, quản trị | Lê Hoàng Ninh | 16/10/2025 | ASP.NET Core Web API 9.0, Entity Framework Core, SQL Server, MailKit, Bootstrap 5 |
| Kiểm thử & hoàn thiện toàn bộ module tài chính | Lê Hoàng Ninh | 20/10/2025 | ASP.NET Core Web API 9.0, Entity Framework Core, SQL Server, Manual Testing |
| Viết báo cáo Sprint & cập nhật tài liệu trên GitHub | Nguyễn Bảo Nguyên | 20/10/2025 | Microsoft Word, GitHub |

### 4. Rủi ro và biện pháp

### • Rủi ro:

- Dữ liệu tài chính và chứng từ có thể sai lệch nếu quá trình tổng hợp hoặc đối soát hóa đơn không chính xác.

- Hệ thống tạo và xuất báo cáo tài chính, thuế có thể gặp lỗi định dạng hoặc sai công thức tính.

- API kết nối giữa các module kế toán và hệ thống khác (POS, thanh toán MoMo, v.v.) có thể gặp lỗi đồng bộ dữ liệu.

- Việc xuất báo cáo có thể bị trễ do khối lượng dữ liệu lớn và xử lý phức tạp.

- Bảo mật tài chính có thể bị ảnh hưởng nếu việc mã hóa (JWT, BCrypt) chưa được triển khai đầy đủ hoặc kiểm thử chưa kỹ.

### • Biện pháp:

- Kiểm thử kỹ quy trình tạo và đối chiếu hóa đơn, đảm bảo dữ liệu được ghi nhận chính xác ở mọi bước.

- Sử dụng cơ chế xác thực bằng JWT Bearer Authentication và mã hóa BCrypt.Net-Next để bảo vệ dữ liệu tài chính.

- Kiểm tra và thử nghiệm trước các API kết nối giữa hệ thống kế toán và các module liên quan.

- Tối ưu truy vấn Entity Framework Core và thiết lập giới hạn dữ liệu khi xuất báo cáo lớn để tránh trễ tải.

- Tổ chức kiểm thử tích hợp (integration test) toàn bộ module tài chính trước khi bàn giao.

- Thực hiện code review định kỳ và lưu log chi tiết để phát hiện lỗi sớm.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

• Thay đổi so với kế hoạch ban đầu:

- Bổ sung các module chuyên sâu cho khối tài chính – kế toán gồm: theo dõi hóa đơn, tổng hợp dữ liệu, quản lý chi phí, và xuất báo cáo thuế.

- Điều chỉnh deadline theo tiến độ thực tế từ 16/10/2025 đến 20/10/2025, phù hợp với bảng phân công chi tiết.

- Tăng cường yếu tố bảo mật và xác thực cho toàn bộ API xử lý tài chính (BCrypt, JWT).

- Thêm bước kiểm thử & đối chiếu báo cáo trước khi nghiệm thu.

• Lý do cập nhật:

- Đảm bảo hệ thống kế toán hoạt động ổn định, dữ liệu tài chính chính xác và an toàn.

- Đáp ứng yêu cầu mới từ khách hàng về báo cáo quản trị – thuế – doanh thu chi phí.

- Chuẩn bị cho giai đoạn triển khai và nghiệm thu cuối cùng vào cuối tháng 10/2025.