SPRINT RETROSPECTIVE REPORT

Thông tin chung

Sprint số: 4

Thời gian Sprint: 07/10/2025 – 13/10/2025

Thành viên tham gia: Phạm Thanh Lam, Nguyễn Bảo Nguyên

1. Điều gì đã làm tốt

- Hoàn thành 4/7 chức năng (US-21, US-22, US-26, US-27) đúng kế hoạch.

- Các module dịch vụ và bảo trì chạy ổn định, dữ liệu chính xác.

- Daily meeting được duy trì từ 07–12/10 giúp cập nhật tiến độ đều đặn.

- Việc kiểm thử và logging được thực hiện đầy đủ theo checklist.

- Giao tiếp nhóm hiệu quả, trao đổi nhanh qua GitHub & Teams.

2. Điều gì chưa tốt

- Một số chức năng (US-23, US-24, US-25) chưa hoàn tất do thời gian kiểm thử hạn chế.

- Dữ liệu real-time và đồng bộ giữa module thiết bị & bảo trì còn trễ.

- Chưa có test tự động cho phần báo cáo thiết bị.

- Một vài buổi họp cuối sprint diễn ra trễ, ảnh hưởng tiến độ phối hợp.

3. Những cản trở gặp phải

- Lỗi nhập/xuất dữ liệu trong module tồn kho chưa được xử lý triệt để.

- Module lịch dọn phòng chưa cập nhật đúng trạng thái khi reload trang.

- Dữ liệu từ module thiết bị chưa đồng bộ hoàn toàn khi ghi nhận hoàn thành bảo trì.

- Thời gian kiểm thử ngắn khiến việc tối ưu chưa được thực hiện sâu.

4. Bài học rút ra

- Cần chia nhỏ task test real-time và kiểm thử dữ liệu trước khi tích hợp.

- Nên tạo thêm dữ liệu mô phỏng để kiểm tra chính xác hơn khi test báo cáo.

- Giữ vững nhịp daily meeting đúng giờ và ghi log tiến độ mỗi ngày.

- Chuẩn bị unit test trước khi triển khai module real-time.

5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Hoàn thiện US-23, US-24, US-25 trong Sprint 5.

- Tăng thời lượng kiểm thử real-time (SignalR, jQuery).

- Tích hợp thêm unit test cho tồn kho & thiết bị.

- Tiếp tục duy trì daily meeting đều đặn và code review định kỳ.

6. Nhận xét & Đánh giá thành viên

| Thành viên | Nhiệm vụ đảm nhận | Hoàn thành (%) | Điểm tự đánh giá | Nhận xét của nhóm | Điểm nhóm cho thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phạm Thanh Lam | Dịch vụ, phát sinh, dọn phòng, tồn kho | ~75% | 8.5/10 | Làm việc chăm chỉ, tiến độ tốt, còn tồn lỗi nhỏ ở module tồn kho. | 8.5/10 |
| Nguyễn Bảo Nguyên | Bảo trì, thiết bị, báo cáo, kiểm thử, viết báo cáo Sprint, tổng hợp backlog, theo dõi tiến độ | ~85% | 9/10 | Tổ chức kiểm thử hiệu quả, dữ liệu ổn định, báo cáo đầy đủ, hỗ trợ nhóm tổng hợp hiệu quả | 9/10 |