SPRINT REVIEW

Thông tin chung

Sprint số: 4

Thời gian Sprint: 07/10/2025- 13/10/2025

Thành viên tham gia: Phạm Thanh Lam, Nguyễn Bảo Nguyên

1. Mục tiêu Sprint

- Code giao diện chính, chức năng dịch vụ, phát sinh & dọn phòng.

2. Công việc đã hoàn thành

- (Danh sách các User Stories / Product Backlog Items đã hoàn thành, kèm link demo hoặc hình minh họa)

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-21 | Ghi nhận dịch vụ phát sinh và xuất bill | Trung bình | 3 | Phạm Thanh Lam | Done |
| US-22 | Chuyển chi phí phát sinh về hệ thống phòng | Trung bình | 3 | Phạm Thanh Lam | Done |
| US-26 | Tạo yêu cầu bảo trì, sửa chữa khi có sự cố | Trung bình | 3 | Nguyễn Bảo Nguyên | Done |
| US-27 | Ghi nhận hoàn thành dọn phòng / bảo trì | Trung bình | 2 | Nguyễn Bảo Nguyên | Done |

3. Công việc chưa hoàn thành

- (Liệt kê các mục chưa xong, lý do)

| User Story | Mô tả | Người phụ trách | Trạng thái | Lý do chưa hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-23 | Quản lý phiếu xuất kho | Phạm Thanh Lam | In Progress | Chưa hoàn tất phần kiểm tra dữ liệu nhập/xuất trùng, cần thêm thời gian kiểm thử. |
| US-24 | Quản lý lịch dọn phòng hằng ngày | Phạm Thanh Lam | In Progress | Gặp lỗi khi cập nhật tình trạng dọn phòng real-time qua jQuery. |
| US-25 | Theo dõi & báo cáo tình trạng thiết bị | Nguyễn Bảo Nguyên | In Progress | Dữ liệu chưa đồng bộ hoàn toàn với module bảo trì, cần test lại luồng tích hợp. |

4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)

- Hoàn thiện các chức năng US-23, US-24, US-25 trong Sprint 5.

- Tăng cường kiểm thử real-time cho các module có SignalR và jQuery.

- Bổ sung unit test cho module tồn kho và lịch dọn phòng.

- Hoàn thiện API báo cáo thiết bị để đồng bộ với hệ thống bảo trì.

5. Kết luận

- Đánh giá Sprint: Hoàn thành ~65–70% mục tiêu.

- Nguyên nhân đạt: Các module chính về dịch vụ, phát sinh và bảo trì đã chạy ổn định.

- Nguyên nhân chưa đạt: Một số chức năng có luồng dữ liệu phức tạp (tồn kho, lịch dọn phòng) cần thêm kiểm thử.

- Đánh giá tổng thể: Sprint ổn định, tiến độ nhìn chung tích cực, cần tập trung tối ưu và test real-time cho các chức năng còn lại ở Sprint 5